附件2

**全市新能源汽车充电设施建设任务分解表**

                                        单位：个

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 充电设施（含个人、公共） | |
| 充电插座 | 充电桩 |
| 1 | 鱼峰区 | 300 | 200 |
| 2 | 城中区 | 300 | 200 |
| 3 | 柳北区 | 300 | 200 |
| 4 | 柳南区 | 300 | 200 |
| 5 | 柳江区 | 300 | 250 |
| 6 | 柳城县 | 300 | 250 |
| 7 | 融安县 | 300 | 250 |
| 8 | 鹿寨县 | 300 | 250 |
| 9 | 三江县 | 200 | 200 |
| 10 | 融水县 | 200 | 250 |
| 11 | 柳东新区 | 300 | 200 |
| 12 | 北部生态（阳和工业）新区 | 200 | 150 |
| 合计 | | 3300 | 2600 |

说明：

1.各城区、县、新区2019年12月底要完成总任务的20%，2020年6月底前累计完成总任务的70%，2020年12月底前累计完成任务的100%。

2.充电站指充电设施建设站点；充电桩指7kW以上的交流或直流充电设施，每个充电枪计为1个充电桩；充电插座指充电功率为2kW以下，220V不带充电枪头的交流充电设施。