附件3

全市新能源汽车推广应用示范单位建设任务分解表

单位：个

| 序号 | 单位 类型 | 合计 | 2019年12月 | 2020年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼峰区 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | 城中区 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | 柳北区 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 柳南区 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 柳江区 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 柳城县 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 融安县 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 鹿寨县 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 三江县 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 融水县 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 柳东新区 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | 北部生态（阳和工业）新区 | 3 | 1 | 2 |
| 合计 |  | 50 | 10 | 40 |

说明：

1.每个城区、县、新区要建设的示范点，可以在市区以及所辖县区、新区公共区域、机关、居民小区、学校、医院、商圈、景区等区域选点，其中2019年12月前要完成总任务量的20%，2020年6月完成全部任务。

2.示范点建设要求：每个示范点要求10个以上提供公共服务的新能源汽车专用泊位，并配套充电桩或充电插座（视所在地电力容量建设）。