附件1

重大产业项目及产业优化升级项目

申报指南

一、支持范围和标准

（一）重大产业项目。支持符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向，并对我区产业发展有明显牵引带动作用的重大产业项目。自治区本级财政通过投资补助对单个项目按照最高不超过固定资产投资的10%予以资金支持，且最高不超过1亿元。

（二）产业优化升级项目。支持符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向，并对优化产业布局、调整产业结构、做强产业链群具有积极作用的工业投资项目。自治区本级财政通过投资补助对单个项目按照最高不超过固定资产投资的10%予以资金支持，且最高不超过2000万元。

2026年自治区统筹支持工业振兴专项资金（重大产业项目、产业优化升级项目）均采取事中（分段申请）方式：根据项目建设进度分两次申请，其中首次申报时，项目已实际完成的固定资产投资应不低于项目固定资产投资计划的30%，安排支持金额根据当次申请时项目完成的固定资产投资的比例确定，且不超过全部支持金额的70%。首次申报通过并列入资金计划后，续报申请应在资金计划下达的2年内提出，且项目已全部实施完毕并通过竣工验收，安排剩余支持金额。

项目固定资产投资实际完成情况根据专项审计报告确定，未竣工投产项目固定资产投资实际完成情况，可根据已投入项目建设的主要资金支出有效凭证汇总表和凭证或专项审计报告确定。

二、申报条件及申报材料

（一）申报条件

1.项目申报单位具有独立的法人资格，财务管理制度健全，项目申报单位守法经营，不违反国家、自治区、设区市联合惩戒政策和制度规定，未被列为失信联合惩戒对象。

2.项目符合国家、自治区相关产业政策、发展规划，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类或允许类项目，符合国家和自治区在项目投资许可、土地、环保、节能、技术、安全生产等方面的准入条件。

3.项目符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向。重大产业项目需对我区产业发展有明显牵引带动作用，带动产业集聚发展，带动一批产业上下游企业在我区投资，具有良好经济效益、社会效益；产业优化升级项目需对优化产业布局、调整产业结构、做强产业链群具有明显作用。

- 4.重大产业项目属于固定资产投资10亿元及以上的制造业项目，项目已开工建设并纳入工业投资类别统计，原则上建设期限不超过三年。项目年度投资增长潜力大，且资金支持年度的投资计划不低于2亿元。

- 5.产业优化升级项目属于固定资产投资5000万元以上的制造业项目，项目已开工建设并纳入工业投资类别统计，原则上建设期限不超过三年。固定资产投资10亿元及以上的项目，自动转为按重大产业项目类别申报。

6.项目前期工作手续完备，在首次申报时要求已实际完成的固定资产投资达到投资计划的30%及以上；续报申请时要求已全部实施完毕并通过竣工验收，且应在项目首次获得支持的资金计划下达的2年内。

7.项目申报单位应当在申报材料中明确说明项目核心内容或关键技术、已获得和正在申报的其他专项资金情况。依托同一核心内容或同一关键技术编制的不同项目视为同一项目。

（二）申报材料

1.企业和项目基本情况简介。包括企业实力，如行业地位、产品市场占有率、销售收入及利润水平、资产负债率、银行信用等级；产品特点，要突出该产品的竞争优势，并尽量用量化指标；技术来源，要证明技术落实，并具备产业化能力；项目主要建设内容，分为工艺设备部分、土建部分和其他，尤其要将工艺设备部分描述清楚；效益分析，包含经济效益、行业效益和社会效益，如项目建成达产后的新增产值、新增净利润、新增税收贡献，对行业进步的贡献，对节能减排、安置就业等的社会贡献；项目进展情况，包括项目核准或备案、节能审查、环评审批、土地审批等前期工作完成情况，工程建设形象进度，建设资金落实情况，累计完成投资，预计建成投产时间等。

2.《2026年自治区统筹支持工业振兴专项资金（重大产业项目、产业优化升级项目）申报表》（附件1-1）。

3.《企业基本情况表》（附件1-2）、《项目基本情况表》（附件1-3）、《项目投资计划表》（附件1-4）、《企业2024年度纳税情况表》（附件1-5）、《企业享受各级各类财政扶持资金情况表》（附件1-6）。新办企业未发生纳税的不要求提供纳税情况表。

4.项目2026年度计划完成投资、投产产能、投产当年新增销售收入、投产当年新增税金等绩效目标材料（附件1-3项目基本情况表中填报）。

5.企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）。

6.项目的核准或备案文件；项目环评意见、节能审查意见、新增用地项目用地批复或初审意见（不涉及新增用地，按规定无需开展节能审查、环评审批的项目，需提供相关佐证材料或相应职能部门出具的说明）。各文件中的项目名称、建设内容及相关数据应一致。

7.项目申请报告或项目可行性研究报告。

8.具有资质的会计师事务所出具的项目单位已投入项目建设的资金专项审计报告（凡审计报告均需在注册会计师行业统一监管平台上报备赋码，下同），或项目单位支付项目用款的发票、凭证（要对票据凭证进行分类汇总列出明细表，明细表样式见附件1-7）。续报已竣工验收项目还需提供项目验收材料，包括专项审计报告、验收专家组出具的验收结论和意见等。

9.经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告（附会计师事务所营业执照复印件）以及申报前一个月份的会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），会计报表要确保数据真实有效。

10.登录广西评估诊断平台(http://gxpg.cspiii.com/)，填写企业两化融合评估调查问卷，提供两化融合评估报告。

11.直观体现项目形象进度的建设施工现场照片，包括厂区外观，新建厂房、生产线及配套设施等。

12.其他需提供的资料，如：企业在信用中国官方门户网站的信用信息报告，企业规模及地位证明材料，运用于项目的企业自有专利等。

13.项目申报承诺书（项目申报承诺书样式见附件1-8）。

项目在首次申报通过并列入资金计划后，续报申请可以简化申报材料。续报申请须提供材料包括首次申报通过后的资金计划下达文件，以及上述申报材料中第2、3、8、9、11、13项材料，申报材料中信息须根据提出续报申请的时间更新。

项目申报单位须将项目申报材料制作成PDF电子文档（一个项目全部材料都在一个PDF文件中，扫描件需加盖项目单位公章，项目申报材料样式详见附件1-9），由各设区市工业和信息化局统一收集汇总刻录成光盘。纸质材料要按顺序编好目录、页码，加上封面装订成册（其中复印件需加盖项目单位公章，封面样式见附件1-9第一页，装订要求用无线胶装、热熔装订方式）。

三、联系方式

（一）各市工业和信息化局项目申报咨询电话。

南宁市：0771-5532612   柳州市：0772-2825389

桂林市：0773-2823547   梧州市：0774-6017915

北海市：0779-2029109   防城港市：0770-2821223

钦州市：0777-3688605   贵港市：0775-4568664

玉林市：0775-2825667   百色市：0776-2620358

贺州市：0774-5279290   河池市：0778-3589525

来宾市：0772-4299772   崇左市：0771-5961118

（二）自治区工业和信息化厅投资处。

电话：0771-8011169

邮箱：xmb888@vip.163.com

附件：1-1.2026年自治区统筹支持工业振兴专项资金（重大产业项目、产业优化升级项目）申报表

1-2.企业基本情况表

1-3.项目基本情况表

1-4.项目投资计划表

1-5.企业2024年度纳税情况表

1-6.企业享受各级各类财政扶持资金情况表

1-7.项目累计投资发票明细表

1-8.项目申报承诺书样式

1-9.项目申报书样式